ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
	БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Строитель
от«19 » июня       2009 г.                                                                            № 277

Об итогах отопительного сезона за 2008-2009 г.г. и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.

В соответствии с постановлением главы администрации района от 30 июня 2008 года №254 «Об итогах отопительного сезона 2007-2008 г.г. и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2008-2009 г.г.» на всех объектах энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района были выполнены организационно-технические мероприятия по подготовке хозяйства района к работе в осенне-зимних условиях. Поэтому объекты жизнеобеспечения эксплуатировались в нормальном режиме, без серьезных сбоев и аварий. Отдельные случаи с прекращением подачи электроэнергии, теплоснабжения, питьевой воды ликвидирог.ались в кратчайшие сроки.

Население района бесперебойно обеспечивалось тепловой, электрической энергией и питьевой водой.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов, а также бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами, жилищно-коммунальными, бытовыми, транспортными услугами     постановляю:

1. Утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов (приложения №1-4).

2.	Первому заместителю главы администрации района - заместителю
главы администрации района по экономическому развитию и правовым
вопросам Стешенко А.С., заместителю главы администрации района по
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Канищеву СМ., заместителю главы
администрации района по социально-культурному развитию Столяровой З.А.,
заместителю главы администрации района - начальнику управления финансов и

налоговой политики Макову Н.А.:

-	обеспечить до  15 октября 2009 года выполнение утвержденных
мероприятий в полном объеме;

-	установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий и
закрепить ответственных лиц;

-	осуществлять   постоянный   контроль   за   поставкой   потребителям
природного газа, тепловой и электрической энергии, своевременными расчетами
потребителей, соблюдением ими планов потребления указанных выше ресурсов;

- обеспечить подготовку к отопительному сезону муниципальных газовых
топочных, котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей ООО
«Белрегионтеплоэнерго», электроподстанций и линий электропередач, объектов
газового,	водопроводно-канализационного,	железнодорожного,
автотранспортного,   дорожного   и   прочих   хозяйств,   укрепить   службу
инженерного   обеспечения   необходимыми   квалифицированными   кадрами,
повысить их исполнительную дисциплину;

- считать готовыми к работе в осенне-зимний перис д только те объекты
жилищно-коммунального,     дорожного     и     энергетического     хозяйства,
производственной, сельскохозяйственной и социальной сфер района, которые
укомплектованы средствами противопожарной защиты, с оформленными в
установленном порядке паспортами готовности.

3.	Администрациям городских и сельских поселений района, управлению
ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации района (Бондарев М.Н.):

-	наметить мероприятия по поселениям по подготовке объектов жилья,
соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов;

- совместно   с   предприятиями   жилищно-коммучального   хозяйства
(Иванова Н.В., Смоляков А.В., Штыленко А.Н.) и ("00 «Управляющая
компания жилым фондом Яковлевского района» (Ломачепко Л.М.) обеспечить
выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период улиц и
тротуаров, автодорог по населенным пунктам района, заготовку необходимого
количества соляно - песчаной смеси. Разработать мероприятия по ликвидации
снежных заносов и зимней скользкости на дорогах с учетом привлечения для
этих целей людских ресурсов и техники других ведомств, а также населения с
целью   создания   бесперебойного   движения   грузового   и   пассажирского
транспорта в населенных пунктах;

- совместно   с   управлением   образования   администрации   района
(Густомясова З.Д.), управлением по культуре, кино, спорт/ и делам молодежи
администрации района (Колпаков А.Н.), МУЗ «Яковлеве кая ЦРБ» (Шипилов
В.А.),    принять    меры    по    подготовке    педагогического    колледжа,
профессиональных училищ, школ и детских садов к началу учебного года,

домов культуры и клубов, больниц и медпунктов - не позднее 10 сентября текущего года;

- рассмотреть на земских собраниях в каждом поселении района выполнение мероприятий по подготовке населенных пунктов к осенне-зимнему периоду 2009-20 Югг, не позднее 10 сентября текущего года.

.4. ЯУМП «Таксомотор» (Кочин А.В.), ЯУМ ПАТП (Буняев В.И.) управлению образования (Густомясова З.Д.), руководителям сельскохозяйственных и других предприятий и оргаьизаций, обеспечить своевременную подготовку пассажирского автотранспорта к эксплуатации в зимний период, укрепить его ремонтную базу, укомплектовать необходимым водительским и ремонтным персоналом.

5.	Рекомендовать   руководителям   субъектов   торговли,   бытового
обслуживания населения провести работу:

по ремонту систем отопления объектов торговли;

по утеплению, остеклению оконных и дверных проемов объектов торговли;

по приведению объектов и прилегающих к яим территории в надлежащее санитарное состояние.

- Управлению финансов и налоговой политики администрации района
(Маков Н.А.) принять необходимые меры по обеспечению расчетов бюджетных
учреждений за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района.

- Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду
2009-2010 годов на коллегии при главе администрации района в августе и
октябре текущего года.

- Редакции районной газеты «Победа» (Размоскин О.В.) освещать на
страницах  газеты  ход  подготовки  объектов  энергетического,  жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы района к работе в
осенне-зимний период 2009-2010 годов.

- Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района - заместителя главы
администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам
Стешенко А.С., заместителя главы администрации района по строительству,
транспорту, ЖКХ и ТЭК Канищева СМ., заместителя главы администрации
района по социально-культурному развитию Столярову З.А., заместителя главы
администрации района - начальника управления финансов и налоговой
политики Макова Н.А.

Об исполнении постановления информировать к 15 августа и 15 октября 2009 года.

Глава администрации

Яковлевского района		И. Бойченко

Приложение №1

к постановлению главы

администрации района

от 19 июня 2009 года№277

Мероприятия

по подготовке жилого фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и водоканала района к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района» |
| 1 | Капитальный ремонт мягкой и шиферной кровли-23 дома Г. Строитель—15 домов П. Яковлево-2 дома с. Дмитриевка- 1 дом с. Быковка - 1 дом с. Терновка- 2 дома с. Алексеевка- 2 дома | 7345 | Ломаченко Л.М. | Август 2009г. |
| 4 | Капитальный ремонт и утепление фасадов - 32 дома, утепление - 9 домов - г.Строитель - 20 домов; - пос. Яковлево-2 дома; - с. Быковка - 1 дом; -с. Терновка-2 дома; - с. Алексеевка-2 дома; - с. Бутово - 3 дома; - с. Дмитриевка - 1 дом; -с. Завидовка - 1 дом | Фасады 12852 Утепление 4912 | Ломаченко Л.М. | Август 2009г. |
| 6 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей: отопления, ХВС, ГВС, электрооборудования, канализации | 16 215 | Ломаченко Л.М. | Август 2009г. |
| 7 | Ремонт и восстановление отмостки жилых домов | 1622 | Ломаченко Л.М. | Август 2009г. |
| 8 | Ремонт и восстановление межпанельных швов жилых домов | 1956 | Ломаченко Л.М. | Август 2009г. |
| 9 | Установить приборы учета | 6961 | Ломаченко Л.М. | Август 2009г. |
|  | Всего по ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района» | 51863 |  | • |
|  | ООО «Домтехсервис ЖБИ-3», ООО «Домтехсервис», ТСЖ «Восток» |
| 1 | Закупка материалов для проведения текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления жилищного фонда - текущий ремонт 3 домов | 10 | Ефре дочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Май-июнь 2009г. |
| 2 | Текущий ремонт систем ХВС, ГВС, отопления, кровли, подъездов: | 45 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь-август 2009г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ревизия задвижек, вентилей, кранов элеваторных узлов, систем ХВС и ГВС, очистка и покраска труб в местах коррозии: - 16 домов | 10 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Июнь-август 2009г. |
| 4 | Замена задвижек в тепловых камерах | 60 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2009 г. |
| 5 | Установка задвижки на обратном трубопроводе системы отопления | 10 | Ефремочкин Ю.А. | Май-июнь 2009г. |
| 6 | Ремонт, промывка баков-аккумуляторов ЦТП-3 | 15 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2009г. |
| 7 | Ревизия, регулировка и испытание арматуры и оборудования ЦТП-3 | 10 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2009г. |
| 8 | Поверка и ремонт приборов учёта тепла | 20 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Июнь-август 2009г. |
| 9 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС 16 домов | 30 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Август 2009г. |
| 10 | Поверка манометров элеваторных узлов, ЦТП-3 | 7 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2009г. |
| 11 | Промывка канализации (при необходимости) |  | Ефре дочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2009г. |
| 12 | Замена разбитых стекол балконных дверей и окон | 10 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2009г. |
| 13 | Проверка . ремонт и регулировка доводчиков на входных дверях |  | Колесников Ю.Н. | Сентябрь 2009г. |
| 14 | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин | 10 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2009г. |
| 15 | Проверка состояния противопожарных средств, пожарных гидрантов |  | Ефремочкин Ю.А. Шехсзцова Н.О. | Сентябрь 2009г. |
| 16 | Наладка запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления газового хозяйства. |  | Селихов В.М. | Сентябрь 2009г. |
| 17 | Закупка и завоз песка и соли для подсыпки тротуаров. | 5 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2009г. |
| 18 | Закупка и подготовка снегоуборочного инвентаря. | 5 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцоьа Н.А. | Сентябрь 2009г. |
| 19 | Комиссионная проверка готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду эксплуатации с составлением «Паспортов готовности...» |  | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Октябрь 2009г. |
|  | Всего по ТСЖ «Восток», ООО «Домтехсервис ЖБИ-3» | 247 |  |  |
| УМПП «Жилищник №1» |
| 1 | Установить заглушки в элеваторных узлах жилых домов для опресссовки системы отопления: г.Строитель - 37 домов; с.Быковка - 9 домов; п.Томаровка- 10 домов; с.Бутово - 3 дома;с.Кустовое - 1 дом; с.Завидовка - 2 дома. Всего 62 домов | 1 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 05.05.2009 г. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнить ревизию и частичную замену арматуры внутренних систем отопления; ХВС; ГВС вентиль d 15 -60; вентиль d 20 - 40; вентиль d 25 - 70 вентиль d 32 - 30; | 3 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Ж/кова С.А. | До 15.06.2009г. |
| 3 | Заменить задвижки в жилых домах в системе ХВС, ГВС, отопления - 10 шт. | 10 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., | До 31.08.2009г. |
| 4 | Выполнить промывку системы отопления в жилых домах гидропневматическим способом и сдать по акту Яковлевскому филиалу ООО «Белгородтеплоэнерго» | 30 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 10.09.2009г. |
| 5 | В элеваторных узлах выполнить освещение, закрыть двери на замок, покрасить задвижки, очистить от мусора подвалы. | 10 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 20.08.2009г. |
| 6 | Утеплить здания: Застеклить окна на чердаках, в подвалах, лестничных площадках, восстановить частично разрушенную теплоизоляцию. | 5 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 28.09.2009г. |
| 7 | Укомплектовать элеваторные узлы термометрами и манометрами | 3 | Ива юваН.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | 01.10.2009г. |
| 8 | Подготовить паспорта готовности на жилые дома и сдать ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района». | 2 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 15.10.2009г. |
| 9 | Заготовить противогололедную смесь цля посыпки тротуаров в количестве: г.Строитель - 50 тн; п.Томаровка - 10 тн; с.Быковка - 5 тн. | 15 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 03.08.2009г. |
| 10 | Отремонтировать трактор МТЗ-82 и лопату для уборки снега | 3 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., | До 01.10.2009г. |
| 11 | Смонтировать элеваторные узлы в системе отопления по жилым домам ул. Центральная д. №№ 12,14 | 10 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 10.10.2009 г. |
| 12 | Установить грязевики на вводе в жилые дома 92,94 п. Томаровка | 6 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 01.10.2009г. |
| 13 | Заменить задвижки на вводе сети ГВС в жилом доме пер. Ленинский-2а п. Томаровка | 3 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жу :ова С.А. | До 01.10.2009г. |
|  | Всего по УМПП «Жилищник №1» | 101 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УМПП «Жилищник №2, УМПП «Жилищник№3» |
| 1 | Установить заглушки в элеваторных узлах жилых домов и общежитиях для проведения опрессовки системы отопления в т.ч.: УМПП "Жилищник-2" - 237 ед.; УМПП "Жилищник-3" - 165 ед. | 61 | Смоляков А.В., МахтулаВ.Е., Сополева А.В., Евдкимов А. С. Иваненков А. С. АртемоваВ. А | До 20.05.2009г |
| 2 | Выполнить промывку системы отопления жилых домов и общежитий гидропневматическим способом и сдать по акту представителю Яковлевского филиала ООО "Белрегинтеплоэнерго" в т.ч. УМПП "Жилищник-2" - 57 ед.; УМПП "Жилищник-3" - 67 ед. | 916 | Смоляков А.В., Ма аула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. Иваненков А. С. Артемова В. А | До 15.10.2009 г |
| 3 | Выполнить ревизию запорной арматуры внутренних систем отопления жилых домов- 124 дома | 620 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евд1 имов А.С. Иват енков А. С. Артемова В. А | До 01.10.2009г |
| 4 | В элеваторных узлах выполнить окраску запорной арматуры, восстановить освещение, установить отсутствующие двери и замки, очистить от мусора - 134 элеваторных узла | 260 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 01.10.2009 г |
| 5 | Утеплить здания , застеклить окна на чердаках в подвалах и подъездах, восстановить разрушенную теплоизоляцию трубопроводов в подвалах - 124 дома | 140 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сопо ,ева А.В., Евдкимов А.С. Иваг енков А. С. Ар1емоваВ. А | До 15.10.2009 г |
| 6 | Укомплектовать элеваторные узлы термометрами и манометрами - 134 элеваторных узла | 240 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимог А.С. | До 15.10.2009 г |
| 7 | Отремонтировать двери входа в подъезд по всем жилым домам - 366 подъезда | 180 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. Иваненков А. С. | До 15.10.2009 г |
| 8 | Закрыть все чердаки и подвалы на замки - 124 дома | 26 | Смоляков А.В., Махгула В.Е. Иванонков А. С. | До 15.10.2009 г |
| 9 | Заготовить противогололедную смесь для посыпки тротуаров в т .ч. - УМПП "Жилищник-2" - 50 тн - УМПП "Жилищник-3" -67 тн | 60 | Смс 1яков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. Иваненков А. С. Артемова В. А | До 15.10.2009 г |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Произвести замену труб лежаков и стояков хвс, гвс отопления по жилым домам - 2800 м/п | 2932 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. Иванрнков А. С. | До 01.01.2009 г |
| 11 | Подготовить паспорта готовности на жилые дома и сдать МУ "Управление ЖКХ Яковлевского района" - 124 дома |  | Смойяков А.В., Махтула В.Е. Иваненков А. С. | До 15.10.2009 г |
|  | Выполнить замену задвижек ХВС, ГВС, отопления-30 шт. | 150 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. Иваненков А. С. | До 15.10.2009 г |
|  | Подготовить снегоочистительную технику- 2 ед. Трактор МТЗ-82- 2 ед. Эксковатор ЭО-2621- 1 ед. | 100 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. Иваненков А. С. | До 15.10.2009 |
|  | Всего по УМПП «Жилищник№2, №3» | 5685 |  |  |
|  | Итого по ЖКХ | 57896 |  |  |
| Предприятия водоканала района |
| 1 | Выполнить косметический ремонт сооружений, бытовых помещений | 50 | Ширкалин М. Ю Томанов И.И. | До 01.10.2009г |
| 2 | Выполнить ревизию и смазку з/арматуры, ремонт и чистку водопроводных колодцев - 600 шт. | 10 | Ширкалин М. Ю Томанов И.И. | До 01.10.2009г |
| 3 | Канализационных- 400 шт. | 5 | Петров П. А., Кулабухов Н. В. Рыжов М. И. | До 01.10.2009г |
| 4 | Подготоаить к работе в зимних условиях в/колонки, пож. Гидранты- 300 шт | 35 | Петров П. А., Томанов И.И. | До 01.10.2009г |
| 5 | Выполнить ремонт, тех. Обслуживание автомашин, тракторов, землеройной техники | 200 | Петров П. А., Кулабухов Н. В. Рыжов М. И. Свищев О. В. Богатырева Т. В | До 01.10.2009г |
| 6 | Замена запорной арматуры, насосов- | 100 | Пензев С. А. | До 01.10.2009г |
| 7 | Выполнить капитальный ремонт станции обезжилезевания - 3.2 т.куб.м | 600 | Томанов И. И. | До 01.10.2009г |
|  | Всего по предприятиям водоканала | 1000 |  |  |
|  | ИТОГО по подготовке жилого фонда, предприятий ЖКХ и водоканала | 58896 |  |  |

Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК

С. Канищев

Приложение №2

к постановлению главы

администрации района

от 19 июня 2009 года№277

Мероприятия

по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса и транспорта района к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Западное объединение по ЭГХ» ОАО «Белгородоблгаз» |
|  | Газовые сети |  |  |  |
| 1 | Выполнить замену вогнутых участков надземного газопровода п. Томаровка, с. Быковка- км 0. 05км | 6 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | 06.09.2009г. |
| 2 | Произвести перекладку газопроводов арочных переходов в подземное исполнение - 2 шт. | 10 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | 06.09.2009г. |
| 3 | Произвести техническое обслуживание газопроводов - 870.3 км в т. ч. сооружений на них: а) задвижек - 683 шт.; б) конденсатосборников - 2 шт.; в) гидрозатворов - 57 шт.; г) компенсаторов - 88 шт.; |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-август 2009 г. |
| 4 | Произвести обследование подземных газопроводов приборным методом-92.2 км |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-август 2009 г. |
| 5 | Устранить места повреждения изоляции на подземных газопроводах- 18 мест | 4,5 |  |  |
| 6 | Произвести продувку тупиковых газопроводов, предположительно заполненных пылью - 2 шт. |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-август 2009 г. |
| 7 | Произвести покраску надземных газопроводов - 45 км | 167 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 8 | Произвести покраску надземных газопроводов дополнительно - 23 км |  | Данг.лин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 9 | Произвести замену задвижек на шаровые краны - 3 шт. | 22 | Даьилин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 10 | Произвести ремонт газовых колодцев и отмосток к ним - 10 шт. | 2,5 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 11 | Произвести ремонт коверов - 14 шт. | 1,2 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 12 | Произвести ремонт гильз и газопроводов в местах выходов газопроводов из земли - 20 шт. | 1,8 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 13 | Произвести ремонт контрольных трубок и проводников - 12 шт. |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |

10

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный испглнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Уточнить маршрутные карты подземных газопроводов 51 шт. |  | Данилин П.В. Суджшский В.М. | Май-октябрь 2009 г. |
| 15 | Произвести перекладку надземного газопровода на подземный с. Сажное, ул. Заречная - 150 п.м. | 70,0 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
|  | Газорегуляторные пункты |  |  |  |
| 16 | Выполнить текущий ремонт оборудования ГРП-31 шт. |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 17 | Произвести замену ГРП на ШРП в с. Алексеевка | 140,0 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 18 | Выполнить текущий ремонт оборудования ШРП-198 шт. |  | Даничин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 19 | Выполнить текущий ремонт оборудования ГРУ - 5 шт. |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 20 | Организовать поверку манометров, установленных в ГРП, ШРП, АГЗС 184 шт. |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 21 | Отремонтировать освещение ГРП - 4 шт. | 0,7 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 22 | Отремонтировать отопление ГРП - 1 шт. | 1,8 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 23 | Доукомплектовать ГРП первичными средствами пожаротушения - 1 шт. |  | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 24 | Проверить состояние дымоходов от отопительных приборов, установленных в ГРП - 3 шт. |  | Дакилин П.В. Суджшский В.М. | Согласно графика |
| 25 | Отремонтировать выходы газопровода из земли на ГРП и ШРП - 10 шт. | 1,7 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 26 | Отремонтировать отмостки вокруг здания ГРП - 4 шт. | 5,9 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 27 | Выполнить текущий ремонт зданий ГРП - 5 шт. | 6,4 | Данилин П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
|  | Промышленные и коммунально-бытовые предприятия |  |  |  |
| 28 | Проверить состояние и выдать предписания владельцам: а) отопительных котельных - 5 шт.; б) промышленных предприятиям - 3 шт.; в) сельхозпредприятиям - 1 шт.; г) коммунально-бытовых предприятий -215 шт |  | Данилин П.В. | Согласно графика |
| 29 | Подготовить сезонно-работающее газовое оборудование котельных и топочных к отопительному сезону, в т.ч.: а) школы - 5 шт.; б) детские сады - 2 шт. |  | Данилин П.В. | Согласно графика |
| 30 | Проверить наличие приказов на лиц, ответственных за газовое хозяйство коммунально-бытовых, промышленных предприятий и удостоверений у обслуживающего персонала - 219 шт. |  | Данилин П.В. | Согласно графика |

11

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Проверить наличие актов технического состояния дымовых и вентиляционных каналов комбытпредприятий , предприятий бытового обслуживания населения производственного характера, общественных зданий - 214 шт. |  | Данилин П.В. | Согласно графика |
|  | Внутридомовое газовое оборудование |  |  |  |
| 32 | Произвести техническое обслуживание отключающих устройств на вводах и стояках в жилые дома - 158 шт.; |  | Данилин П.В. | Согласно графика |
| 33 | Проверить на плотность внутридомовые и внутриподъездные разводки приборным методом и выполнить техническое обслуживание газопроводов и отключающих устройств - 0,8 км |  | Данилин П.В. | Согласно графика |
| 34 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования -7262 квартир |  | Данилин П.В. | Согласно графика |
| 35 | Провести инструктаж абонентов по правилам безопасного пользования печными горелками и другими газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход, уделив особое внимание абонентам пожилого возраста 100% |  | ДанйлинП.В. | Согласно графика |
|  | Групповые резервуарные и газобаллонные установки |  |  |  |
| 36 | Произвести ремонт подъездных путей, ограждений, кожухов, доукомплектовать противопожарный инвентарь, обновить предупредительные надписи и покраску - 1 уст |  | Данилин П.В. | 01.09.2009г. |
| 37 | Произвести текущий ремонт узлов редуцирования резервуарных установок -2 узла |  | Данилин П.В. | 01.09.2009г. |
| 38 | Проверить и при необходимости произвести откачку тяжелых остатков из емкостей установок - 2 резерв. |  | Данилин П.В. | 01.09.2009г. |
|  | Производственные, бытовые и складские помещения |  |  |  |
| 39 | Произвести необходимую подготовку и ремонтные работы по: а) административным зданиям - 5 шт.; б) мехмастерским - 2 шт.; в) автотранспортному хозяйству (гаражи и др) - 7 шт.; г) складам - 1 шт.; ц) ПОБам - 1 шт. |  | Данилин П.В. | 01.10.2009г. |

12

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1роизвести проверку молниезащиты и контуров заземления - 15 объектов: а) административных зданий - 5 шт.; б) мехмастерским - 2 шт.; в) автотранспортному хозяйству (гаражи и др) - 7 шт.; г) складам - 1 шт.; д) ПОБам - 1 шт. е) ГРП - 33 шт. |  | Данилин П.В. | 01.10.2009г. |
|  | Автотранспорт |  |  |  |
| 41 | Троизвести текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта для работы его в осенне-зимний период - 29 ед. |  | Меремьянин B.C. | 15.09.2009г. |
| 42 | 1роизвести подготовку: а) землеройной техники - 2 ед.; б) компрессоров - 1 ед.; в) сварочных агрегатов - 4 ед.; г) грузоподъемной техники - 2 ед. |  | Меремьянин B.C. | 15.09.2009г. |
|  | Защита подземных газопроводов от коррозии |  |  |  |
| 43 | Зыполнить замену контуров анодного заземления на ЭЗУ - 4 шт. | 12,8 | Волошин B.C. | 15.09.2009г. |
| 44 | Зыполнить замену оборудования на ЭЗУ -4 шт | 92 | Волошин B.C. | 15.09.2009г. |
| 45 | Произвести покраску ЭЗУ и восстановить предупредительные надписи - 22 шт. | 1,7 | Волошин B.C. | 15.09.2009г. |
| 46 | Проверить состояние защищенности подземных газопроводов - 406 км. |  | Волошин B.C. | 15.09.2009г. |
| 47 | 1роверить работу электрозащитных установок - 108 шт. |  | Воло лин B.C. | 15.09.2009г. |
|  | Техника безопасности и промсанитария |  |  |  |
| 48 | Провести работу с руководителями ЖЭО, руководителями ведомств, УЖКХ по вопросу пропаганды среди населения установки в многоквартирных домах домофонов, кодовых и других устройств, препятствующих проникновению посторонних лиц в подъезды зданий - 1 раз |  | Селихов В.М. Трященко А.Н. | 01.08.2009г. |
| 49 | 1ри любых работах с абонентами, владельцами жилого фонда, работниками ЖЭО дополнительно инструктировать население о бдительности и необходимости немедленного информирования АДС, газовых служб, органов внутренних дел о всех случаях несанкционного вмешательства в работу систем газоснабжения посторонних лиц, особенно в ночное и вечернее время |  | Селихов В.М. Трященко А.Н. | 01.08.2009г. |

13

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Провести семинары по безопасной эксплуатации газового оборудования: а) с ответственными за безопасную эксплуатацию газового оборудования отопительных котельных, коммунально-бытовых и промышленных предприятий б) со строительными организациями по 'Правилам охраны газораспределительных сетей" - 1 раз; в) с ответственными за газовое хозяйство - 1 раз; г) с работниками ЖЭУ - 1 раз; |  | Новиков А.В. | 01.08.2009 г. |
| 51 | Обновить приказы о создании бригад по устранению закупорок на газопроводах и провести тренировочные занятия с персоналом |  | Новиков А.В. | 01.09.2009 г. |
| 52 | Обеспечить бригады необходимым оборудованием и приспособлениями для слива конденсата или его откачки, проверить и при необходимости переработать инструкции - 100% |  | Новиков А.В. | 01.09.2009 г. |
| 53 | Проверить и при необходимости доукомплектовать аварийный запас материалов, оборудования, запасных частей - 100% |  | Новиков А.В. | 01.09.2009 г. |
| 54 | Совместно с управлением по делам ГО и ЧС провести с АДС до октября 2008 года учебно-тренировочные занятия по "Плану взаимодействия служб различных ведомств" района - 2 раза |  | Селихов В.М. | 01.10.2009г. |
| 55 | Провести месячник по безопасному пользованию газом - 1 раз |  | Трященко А.Н. | 01.10.2009г. |
| 56 | Обеспечить рабочих спецодеждой и спецобувью согласно действующих норм |  | Трященко А.Н. | 01.10.2009г. |
| 57 | Доукомплектовать противопожарные щиты согласно действующих норм - 4 шт. |  | Трященко А.Н. | 01.10.2009г. |
| 58 | Произвести перезарядку 10 огнетушителей |  | Трященко А.Н. | 01.10.2009г. |
| 59 | Произвести инвентаризацию средств индивидуальной защиты, их проверку и стендовые испытания, при необходимости доукомплектовать - 100% |  | Трященко А.Н. | 01.10.2009г. |
| 60 | Дать объявления о мерах безопасности при эксплуатации газовых приборов, обратив особое внимание на приборы с отводом продуктов сгорания в дымоходы, их своевременную проверку и прочистку: а) по местному радио - 1 объявление; б) в газету - 2 объявления |  | Трященко А.Н. | 01.10.2009г. |
|  | Всего по филиалу «Западное объединение по ЭГХ | 548,0 |  |  |

14

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | Центральная котельная г. Строитель (новая) |  |  |  |
| 1 | Реконструкция конвективной части котла КВГМ-ЗО-150 №1 с восстановлением обмуровки и изменение схемы циркуляции котла с выполнением подвода воды в конвективную часть | 5947 | Коломацкий И.М Шильников А.С. Костяев А.Н. | 2-3 кв 2009г. |
| 2 | Частичный ремонт обмуровки котлов КВГМ-30 №2 | 10 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв 2009г. |
| 3 | Ремонт дымовой трубы Д 1200 мм | 150 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2009 г. |
| 4 | Замена дренажных трубопроводов | 7 | Кол омацкийИ. М. Костяев А.Н. | 2 кв. 2009г. |
|  | Центральная котельная г. Строитель (старая) |  | -. |  |
| 5 | Замена подпиточного насоса -насос ЗК-6-1 шт | 25 | КоломацкийИ.М. Ко:тяев А.Н. | 3 кв. 2009г. |
| 6 | Замена сетевого насоса №5 и вала к насосу №6-насос Д-200-95-1шт | 100 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2009г. |
| 7 | Замена дренажных трубопроводов - труба Д2030м, трубаД76-15м, | 7 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв 2009г. |
| 8 | Ремонт радиационной части котлов ТВГ-8 М № 3 - труба Д51-50м | 9 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв 2009г. |
| 9 | Ремонт узла подпитки - задвижки Д80 -2шт, Д50-2шт, вентили Д50-8шт, Д20-9шт, | 14 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Котельная детский сад пос. Томаровка |  |  |  |
| 10 | Замена запорной арматуры в котельной | 8 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Котельная больницы пос. Томаровка |  |  |  |
| 11 | Замена запорной арматуры, задвижки Д,100-2шт, Д80-1шт | 6 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г. |
| 12 | Ремонт трубопровода сырой воды, труба Д89-5м,Д76-15м,Д25-5м | 6 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Котельная ДК пос. Томаровка |  |  |  |
| 13 | Замена сетевого и подпиточного насосов | 45 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г. |
| 14 | Замена обратного и предохранительного клапана | 4 | КоломацкийИ.М. Лацных С.С. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Котельная с. Завидовка |  |  |  |
| 15 | Замена запорной арматуры на ХВО -задвижки Д50 -2шт, Д100 -8шт Ру16, вентиль фланцевый Д50 -Зшт, вентиль муфт. Д50-2шт | 5 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2009г. |
| 16 | Замена запорной арматуры на ГВС -задвижки Д100 -4шт Ру16, вентиль муфт. Д50-Зшт | 12 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2009г. |

15

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Замена запорной арматуры на водо-водяном подогревателе | 11 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2009г. |
|  | Котельная с. Алексеевка |  |  |  |
| 18 | Замена запорной арматуры в котельной -задвижки Д32-2шт, Д40-4 шт, Д50 -2шт, вентиль резьбовойД15-8шт,Д20-2шт | 6 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2009г. |
| 19 | Замена обратного клапана Д50-1шт | 1 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 3 кв 2009г. |
|  | Котельная с. Черкасское |  |  |  |
| 20 | Замена запорной арматуры в котельной -Задвижка Д50 -2шт, вентиль муфт. Д40 -2шт, Д50 -2шт, Д20 -4шт, Д15 -8шт | 5 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2009г |
|  | Котельная с. Гостищево |  |  |  |
| 21 | Замена запорной арматуры на сети ГВС, задвижки Д100-2шт, Д80-4шт, Д50-6шт, вентиль фланц. Д50-6 шт. | 20 | КоломацкийИ.М. Стрлбков В.И. | 2-3 кв. 2009г. |
| 22 | Замена насоса ГВС - насос К- 20/30 - 1 шт. | 8 | КоломацкийИ.М. Стрябков В.И. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Котельная с. Казацкое |  |  |  |
| 23 | Замена регулятора давления в ГРУ | 10 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Котельная с. Стрелецкое |  |  |  |
| 24 | Замена запорной арматуры Д150-1шт, вентиль Д40-2шт, Д50-1шт | 6 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П. | 2 кв. 2009г |
| 25 | Замена сульфоугля в фильтре | 54 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П. | 2 кв. 2009г |
|  | Котельная Дом интернат пос. Томаровка |  |  |  |
| 26 | Замена трубопровода сырой воды | 2 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г. |
| 27 | Ремонт подпиточной емкости | 4 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2кв 2009г. |
|  | Котельная пос. Яковлево |  |  |  |
| 28 | Замена насоса взрыхления и подпиточного 2К 20/30 - 1 шт. | 8 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 3 кв. 2009г |
| 29 | Замена сульфоугля в фильтре №2 | 9 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 30 | Замена дренажной линии от котлов №1 и №2 | 12 | КоломацкийИ.М. Сер иков В.Ф. | 3 кв. 2009г |
|  | Котельные |  |  |  |
| 31 | Досыпка сульфоугля в фильтры | 27 | КоломацкийИ.М. | 2 кв. 2009г |
| 32 | Замена счётчиков воды - 25 шт | 77,0 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С. | 2-3 кв. 2009г |
| 33 | Замена трехходовых кранов Д15-60 шт |  | КоломацкийИ.М. Шильников А.С. | 2-3 кв. 2009г |
| 34 | Замена электроконтактных термометров ТГП-ЮОЭк-4 шт | 9 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С. | 2-3 кв. 2009г |
| 35 | Замена электроконтактных манометров 5шт, Замена измерителей-регуляторов 5 шт | 14 | КоломчцкийИ.М. Шильников А.С. | 2-3 кв. 2009г |
|  | ЦТП-1 |  |  |  |

16

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Замена баков-аккумуляторов Емкость V-50м3 - 2 шт. | 400 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. | 2 кв. 2009г |
|  | ЦТП-2 |  |  |  |
| 37 | Замена секций водоподогревателей, 2 шт | 130 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. | 2-3 кв. 2009г |
| 38 | Установка АСДР «Комплексен»-1шт | 40 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети г. Строитель |  |  |  |
| 39 | Замена участка теплосети ТК171-ТК172 (кинотеатр «Юность») трубаД530-40м | 188 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Зайцев В.В. | 2-3 кв. 2009г |
| 40 | ТК 100 - п/л «Прометей» - Д100 -390м | 151 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Зайцев В.В. | 2-3 кв. 2009г |
| 41 | ТК 177 - ТК178 - труба Д108- 80м | 32 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Зайцев В.В. | 2-3 кв. 2009г |
| 42 | Замена безканальной т/с производственной базы ООО «БРТЭ» | 40 | Кол омацкийИ. М. Федченкс В.А. Зайцев В.В. | 2-3 кв. 2009г |
| 43 | ГВС ТК 139 по ул. Центральная, Д159-20м, Д108-20м | 21 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Зайцев В.В. | 2-3 кв. 2009г |
| 44 | Замена запорной арматуры, Задвижки Д150-5шт, Д125-6шт, Д100-1шт, Д80-7шт | 51 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Зайцев В.В. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети пос. Яковлеве |  |  |  |
| 45 | ТК18 - ТК39 по ул. Шаландина,94 труба Д159-100м | 65 | Кол омацкийИ. М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 46 | ТК37-ТК38 по ул. ШаландинаДОО, труба Д108-60м | 24 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 47 | ТК24-ТК47 по ул. Октябрьская, труба Д108 -80м | 32 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 48 | ТК15-ТК37 по ул. Шаландина,102, труба Д108 -80м | 32 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 49 | ТК21 ввод в дом по ул. Ленинская, 13, груба Д57 -200м | 36 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 50 | Замена запорной арматуры в колодцах, Задвижки Д200-2шт, Д100-2шт, Д80-2шт, [Д50-2шт | 25 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 51 | Выполнить колодец на вводе в жилые дома по ул. Угловского 11,13 | 15 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети больницы п. Томаровка |  |  |  |
| 52 | ТК5-ТК8 - - труба Д89 - 160п.м. | 45 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г |
| 53 | ТК1-ТКЗ - - труба Д89 - 40п.м. | 11 | КоломацкийИ.М. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети котельной с. Стрелецкое |  |  |  |
| 54 | ТК2 - здание детского сада - труба Д57 -40п.м | 7 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П. | 2-3 кв. 2009г |

17

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ТК1 - школа, труба Д76 - 40п.м | 10 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П. | 3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети котельной с. Бутово |  |  |  |
| 56 | Ремонт изоляции воздушной теплосети | 60 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 3 кв. 2009г |
| 57 | Замена запорной арматуры на теплосети -задвижки Д100 - 2шт, Д50 - 4шт, вентиль муфтовый Д40 - 4шт, Д32 - 4шт, кран Д15 -8шт, Д20 - 4 шт. | 11 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети котельной с. Гостищево |  |  |  |
| 58 | Ремонт теплоизоляции сети ГВС ТК5 -ТК16 400м | 33 | Ко л омацкийИ. М. Стрябков В.И. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети котельной с. Терновка |  |  |  |
| 59 | Ремонт изоляции теплосети | 11 | Кол омацкийИ. М. Стрябков В.И. | 3 кв. 2009г |
| 60 | Ввод в ж/дома №3,4,5 по ул. Молодежная | 41 | КоломацкийИ.М. Стребков В.И. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети котельной с. Алексеевка |  |  |  |
| 61 | Врезка запорной арматуры в ТК 4 на Дом культуры | 5 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 62 | Замена запорной арматуры на теплосети. ЗадвижкиД50-4шт, Д80-6шт, Д100-2шт | 17 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв. 2009г |
| 63 | Восстановление асфальтового покрытия по теплосети по территории школы 160 м2 | 50 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2 кв. 2009г |
| 64 | Тепловые сети котельной ДК пос. Томаровка |  |  |  |
| 65 | Замена запорной арматуры в ТК-8 Задвижки Д150-2шт, отводыД150-2шт | 9 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г |
| 66 | Замена запорной арматуры на теплосети, Задвижки Д200-2шт, Д100-2шт, Д50-2шт | 22 | Ко л омацкийИ. М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Тепловые сети котельной с. Смородино |  |  |  |
| 67 | ТКЗ - ввод в здание администрации - труба Д57 -24м, ТК-6 жилой дом№2,Д57-14м | 6 | КоломацкийИ.М. Кос/яев А.Н. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Здание ЦТП-1 |  |  |  |
| 68 | Герметизация швов стеновых панелей с покраской наружных стен, замена оконных блоков | 140 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. | 2 кв. 2009 г. |
|  | Здание котельной школы №2 пос. Томаровка |  |  |  |
| 69 | Замена мягкой кровли котельной | 12 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Здания котельных с. Завидовка, Бутово, Черкасское, Стрелецкое, Д/интернат |  |  |  |
| 70 | Замена мягкой кровли | 21 | Ко л омацкийИ. М. Шилъников А.С. | 2-3 кв. 2009г. |
|  | Здание котельной бол-цы п. Томаровка |  |  |  |
| 71 | Ремонт шиферной кровли котельной 120м2 | 90 | КоломацкийИ.М. Ладных С.С. | 2-3 кв. 2009г |

18

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание котельных с. Кривцово, Завидовка, Бутово, Черкасское |  |  |  |
| 72 | Ремонт отмостки зданий | 10 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2009г |
| - | Здания котельных пос. Яковлево, с. Бутово, с. Кривцово, ЦТП№2 |  |  |  |
| 73 | Замена входных дверей | 15 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С. | 2 кв. 2009г |
|  | Текущий ремонт котельных и ЦТП |  |  |  |
| 74 | Ревизия, ремонт котельного оборудования и оборудования ЦТП - трубы, арматура | 80 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С | 2-3 кв. 2009г |
| 75 | Косметический ремонт зданий | 80 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С | 2-3 кв. 2009г |
| 76 | Химическая промывка котлов | 2 | Синько Е.С. | 2-3 кв. 2009г |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей |  |  |  |
| 77 | Устранение технологических нарушений и выявленных дефектов после проведения гидроиспытаний, ремонт и ревизия запорной арматуры, частичный ремонт изоляции тепловых сетей. | 235 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С. | 2-3 кв. 2009г |
| 78 | Ремонт тепловых колодцев | 5 | КоломацкийИ.М. Шильников А.С | 2-3 кв. 2009г |
|  | Всего по текущему ремонту | 405 |  |  |
|  | Всего по ООО «Белрегионтеплоэнерго» | 8967,0 |  |  |
| ОАО «Белгородская теплосетевая компания» |
|  | ТКУ с. Кустовое |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт основного оборудования | 20 | Михайлов Л.П. Нестеров О.Г. | 30.08.2009г. |
| 2 | Текущий ремонт вспомогательного оборудования | 15 |  | 30.08.2009г |
| 3 | Проверка КИПиА | 40 |  | 30.08.2009г |
|  | ТКУ с. Гостищево |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт основного оборудования | 20 | Михайлов Л.П. Нестеров О.Г. | 29.08.2009г |
| 5 | Текущий ремонт вспомогательного оборудования | 15 |  | 31.07.2009г |
| 6 | Проверка КИПиА | 25 |  | 30.09.2009г |
|  | Всего по ОАО «Белгородская теплосетевая компания» | 135 |  |  |
| Яковлевский РЭС ПО «Южные электри* филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Белго | 1еские сети» родэнерго» |
| 1 | Провести капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ-38,11,9 км | 285 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 2 | Провести капитальный ремонт ВЛ0,4кВ-19,0км; | 1254 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 3 | Провести капитальный ремонт - ТП 59 шт. | 1585 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 4 | Произвести текущий ремонт ВЛ 6-10 кВ -162,95км | 350 | МашекицкийН.В. Егэров В.В. | До 31.10.2009г. |

19

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Произвести текущий ремонт ВЛ 0,4 кВ -43,68 км | 115 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 6 | Произвести текущий ремонт ТП - 26 шт. | 95 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 7. | Произвести текущий ремонт оборудования ПС 35/10 Завидовка - 1 шт. |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 8 | Произвести текущий ремонт оборудования РП-10 Сажное- 1 шт. |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 9 | Произвести текущий ремонт ПС 35/10 Гостищево |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 10 | Произвести текущий ремонт ПС 35/10 Драгунка |  | МашеницкийН. В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 11 | Произвести текущий ремонт ПС 35/10 Алексеевка |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 12 | Произвести капитальный ремонт РП6 Строитель | 300 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 13 | Произвести текущий ремонт ЗТП 15/16 Томаровка | 150 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
| 14 | Произвести текущий ремонт ПС 35/10 Завидовка |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2009г. |
|  | Всего по Яковлевскому РЭС | 4134 |  |  |
| ЯУМП «Таксомотор», ЯУМ ПАТП |
| 1 | Установка котла обогрева АБК | 25 | Кочин А.В., Соломаха М.Г. | Октябрь 2009г. |
| 2 | Установка котла отопления в ремонтной мастерской | 140 | Можевитин А.С. | октябрь 2009г. |
| 3 | Установка котла отопления в моечном боксе | 120 | Можевитин А.С | ноябрь 2009г |
| 4 | Реконструкция системы отопления АБК, ремонтной мастерской, мойки | 50 | Соломаха М.Г. | ноябрь 2009г. |
| 5 | Ремонт кровли моечного бокса, ремонтного цеха, АБК | 35 | Соломаха М.Г. | октябрь 2009г. |
| 6 | Произвести сезонное ТО подвижного состава, составить график | 20 | .Можевитин А.С. | ноябрь 2009г. |
| 7 | Выполнить ремонт ворот, запоров, приобрести шторы на ворота | 15 | Соломаха М. Г.. | Ноябрь 2009г. |
| 8 | Выполнить ремонт производственных помещений | 10 | Соломаха М.Г. | Август 2009г. |
| 9 | Ремонт проезжей части при заезде на территорию | 40 | Можгвитин А.С. | сентябрь 2009г. |
|  | Всего по ЯУМ ПАТП | 455 |  |  |
| ОАО «Железнодорожное» |
| 1 | Провести осенний осмотр подвижного состава |  | Бойко В. А. | Октябрь 2009 г. |
| 2 | Отремонтировать 10км железнодорожных путей (текущий ремонт) | 8710 | Сергейчик Ю. С. | Июнь-октябрь2009г |
| 3 | Проверить состояние водоотводных канав для снегозадержания |  | Сергейчик Ю. С. | Апрель 2009г |

20

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установить котел для отопления АБК и цепо | 4000 | Пугачев Г.П.. | Июнь 2009г |
| 5 | Выполнить ремонтные работы по резинотехническому покрытию железнодорожных переездов и световой сигнализации | 16 |  | Апрель 2009г |
| 6 | Очистить поросль по ж/д от ст. Стройиндустрия до п. Томаровка |  |  | Июнь-июль 2009г |
| 7 | Выполнить косметический ремонт АБК | 20 |  | Июнь-июль 2009г |
|  | Всего по ОАО «Железнодорожное» | 12746 |  |  |
| Яковлевский филиал ЗАО «Прогрессдорстрой» |
| 1 | Выполнить контрольный ямочный ремонт а/д с твердым покрытием, спрофилировать обочины, привести в порядок откосы земляного полотна, водоотводные сооружения, обустроить дороги, автобусные остановки, линейные здания, спрофилировать грунтовые автодороги: - выполнение контрольного ямочного ремонта - 220 км; - приведение в надлежащее состояние постоянной полосы отвода (обочины, откосы, резервы) - 220 км; - обеспечить наличие противогололедных материалов на опасных участках автодорог |  | Плотников Л.Ф. Бордаков Н.А. Плотников Д.А. | До 10.10.2009г. |
| 2 | Подготовить искусственные сооружения к эксплуатации в зимний период водопропускные трубы - 84 шт.; |  | Бордаков Н.А. Плотников Д.А. | До 05.10.2009г. |
| 3 | Подготовить производственную базу, снегоочистительную технику и пескоразбрасывающее оборудование - 9 шт. КДМ Камаз - 7 шт., КДМ ЗиЛ - 2 шт. |  | Плотников А.Л. | ДО 02.10.2009г. |
| 4 | Создать десятидневный аварийный запас горючесмазочных материалов - 1 От |  | Плот ников А.Л. | До 02.10.2009г. |
| 5 | Подготовить дорожные знаки, информирующих об условиях погоды и проезда (скользкая дорога, ограничение скорости и другие) и определить места их размещения - 556 шт. |  | Полыпина Л.Г. | До 02.11.2009г |
| 6 | Организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических работников для принятия оперативных мер по снегоочистке и ликвидации зимней скользкости в периоды ухудшения метеообстановки, а также своевременно информировать диспетчерскую службу ГУ упрдор о состоянии проезда по автодорогам района. |  | Плотников Л.Ф. | До 11.11.2009г. |

21

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Провести проверку готовности предприятий к работе в зимнее время и подвести итоги этой работы на производственных совещаниях |  | Плотников Л.Ф. | До 01.11.2009г. |
| 8 . | Заготовить в необходимом количестве противогололедные материалы - 3500 тн. | 1523 | Плотников Л.Ф. | До 01.11.2009г. |
|  | Всего по Яковлевскому филиалу ЗАО «Прогрессдорстрой» | 1523 |  |  |
| УМПП «Благов | устройство» |
| 1 | Заготовить противогололедные материалы - 800 тн. | 410 | Штыленко А.Н. Слядчев СМ. | До 01.10.2009г |
| 2 | Подготовка и ремонт снегоочистительной техники - 13 ед. | 282 | Штыленко А.Н. Сляднев СМ. | До 15.10.2009г |
|  | Всего по УМПП «Благоустройство» | 692 |  |  |
|  | ИТОГО по предприятиям топливно-энергетического комплекса и транспорта района | 29200 |  |  |

Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК

С. Канищев

22

Приложение №3

к постановлению главы

администрации района

от «/У» <ag*yv^  2009 года

№

Мероприятия

по подготовке объектов социальной сферы Яковлевского района к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | МОУ «Алексеевская СОШ» |  |  |  |
|  | -косметический ремонт внутренних помещений школы. | 20 | Удрит С.Н. | До 01 08.2009г. |
| 2 | МДОУ «Детский сад с. Алексеевка» |  |  |  |
|  | - ремонт помещений групп; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада | 165 | Шелковина Е.Н. | До 01 08.2009г. |
| 3 | МОУ «Бутовская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт мягкой кровли здания школы; - ремонт систем отопления | 168 | Титова Т.И. | До 01 08.2009г. |
| 4. | МОУ «Черкасская НОШ» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы | 5 | Сальтевская Л.П. | До 01 08.2009г. |
| 5 | МОУ «Быковская СОШ», детский сад |  |  |  |
|  | - ремонт кровли здания школы; - ремонт бассейна; - косметический ремонт помещений школы и детского сада | 65 | Павленко A.M. | До 01 08.2009г. |
| 6 | МОУ «Гостищевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт системы отопления; - ремонт электропроводки школы; -изготовление и установка ограждения - косметический ремонт внутренних помещений школы; | 376 | Тарасов Я.А. | До 01 08.2009г. |
| 7 | МДОУ «Детский сад с. Гостищево» |  |  |  |
|  | - ремонт системы водоснабжения; - косметический ремонт внутренних помещений детского сада. | 20 | Дудкина В.В. | До 01 08.2009г.. |

23

| № | Наименование мероприятий | Сумма, | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | (тыс. руб.) | исполнитель | исполнения |
| 8 | МОУ «ООШ п. Сажное», детский |  |  |  |
|  | сад |  |  |  |
|  | - ремонт ограждения территории | 14 | Ельцова М.Н. | До |
|  | начальной школы; |  | Тимирова И.А. | 01 08.2009г. |
| - | - косметический ремонт внутренних |  |  |  |
|  | школьных помещений и детского |  |  |  |
|  | сада. |  |  |  |
| 9 | МОУ «Дмитриевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт сантехнического | 23 | Меденцев Р.В. | До |
|  | оборудования; |  |  | 01 08.2009г. |
|  | - косметический ремонт внутренних |  |  |  |
|  | помещении школы. |  |  |  |
| 10 | Детский сад с. Дмитриевка |  |  |  |
|  | - ремонт системы водоснабжения; | 6 | Васильева Л.Л. | До |
|  | - ремонт вентиляционной системы |  |  | 01 08.2009г. |
|  | - косметический ремонт внутренних |  |  |  |
|  | помещений д/сада. |  |  |  |
| 11 | МОУ «Завидовская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт системы водоснабжения; | 199 | Никитченко Т.Л. | До |
|  | - замена светильников , ламп |  |  | 01 08.2009г. |
|  | дневного света; |  |  |  |
|  | - замена стёкол; |  |  |  |
|  | - замена дверей; |  |  |  |
|  | -ремонт бассейна; |  |  |  |
|  | -ремонт спортивного зала; |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних |  |  |  |
|  | помещений школы и д/сада; |  |  |  |
| 12 | МОУ «Казацкая СОШ», детский |  |  |  |
|  | сад |  |  |  |
|  | - ремонт системы водоснабжения; | 14 | Сальтевская | До |
|  | - частичный ремонт отмостки здания |  | Н.В. | 01 08.2009г. |
|  | школы; |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних |  |  |  |
|  | помещений школы и д/ сада. |  |  |  |
| 13 | МОУ «Триреченская НОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт системы отопления школы; | 17 | Косторн ш А.И. | До |
|  | - косметический ремонт внутренних |  |  | 01 08.2009г. |
|  | помещении школы |  |  |  |
| 14 | МОУ «Кривцовская СОШ», |  |  |  |
|  | детский сад |  |  |  |
| 15 | - ремонт и замена сантехнического | 49 | Романькова Н.И. | До |
|  | оборудования; |  |  | 01 08.2009г. |
|  | - замена стекол; |  |  |  |
|  | -косметический ремонт внутренних |  |  |  |
|  | помещении школы |  |  |  |
| 16 | МОУ «Верхне-Ольшанская НОШ» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних | 20 | Уткина О.В. | До |
|  | помещений |  |  | 01 08.2009г. |

24

/■*•-

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | МОУ «Саженская начальная школа» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 5 | Волобуева Н.К. | До 01 08.2009г. |
| 18 | МОУ «Кустовская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт и замена сантехнического оборудования; - косметический ремонт внутренних помещений школы | 20 | Фальков Р.В. | До 01 08.2009г. |
| 19 | МОУ «Серетинская ООШ» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 13 | Коровянская О.А. | До 01 08.2009г. |
| 20 | Детский сад с. Кустовое |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений детского сада | 7 | Мураховская Е.В. | До 01 08.2009г. |
| 21 | МОУ «Мощенская ООШ», детский сад |  |  |  |
|  | - ремонт столовой ; - косметический ремонт внутренних помещений школы и д/ сада | 13 | Русанова О.П. | До 01 08.2009г. |
| 22 | МОУ «Стрелецкая СОШ» |  |  |  |
|  | - замена светильников и ламп дневного света; -ремонт вентиляционной системы - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 30 | Кальницкая Н.В. | До 01 08.2009г. |
| 23 | Детский сад с. Стрелецкое |  |  |  |
|  | - ремонт и замена светильников дневного света; - косметический ремонт внутренних помещений | 14 | Люшукова Э.В. | До 01 08.2009г. |
| 24 | МОУ «СОШ №1 г. Строитель» |  |  |  |
|  | - ремонт кровли; - ремонт столовой и рекреации; - укладка тротуарной плитки; - косметический ремонт внутренних помещений | 324 | Булгакова Т.И. | До 01 08.2009г. |
| 25 | МОУ «СОШ №2 г. Строитель» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы. |  | Панченко С.А. | До 01 08.2009г. |
| 26 | МОУ «СОШ №3 г. Строитель» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы |  | Нестерова Т.Н. | До 01 08.2009г. |
| 27 | МОУ «Терновская ООШ» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 6 | Степкина СЮ. | До 01 08.2009г. |
| 28 | МДОУ «Детский сад с. Терновка» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений д/сада. | 9 | Кулик Е.А. | До 01 08.2009г. |

25

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | МОУ «Томаровская СОШ №2» |  |  |  |
|  | - ремонт кровли школы - косметический ремонт внутренних помещений школы, капитальный ремонт здания | 251 | Саенко СВ. | До 01.08.2009г. |
| 30" | МОУ «Яковлевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт системы отопления; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 27 | Шулякова В.И. | До 01. 08.2009г. |
| 31 | МОУ «Смородинская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт системы отопления; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 8 | Рыльских Л.Ь. | До 01.08.2009г. |
| 32 | МДОУ «Детский сад п. Яковлево» |  |  |  |
|  | - ремонт системы отопления; | 3 | Кулабухова Е.А. | До 01.08.2009г. |
| 33 | Промывка и опрессовка систем отопления | 227 | Густомяс ,»ва З.Д. | До 01.07.2009г. |
| 34 | Замер сопротивления изоляции электропроводки | 120 | Густо мясова З.Д. | До 01.07.2009г. |
| 35 | Чистка дымоходов газовых топочных | 23 | Густомясова З.Д. | До 01.07.2009г. |
|  | Всего по учреждениям образования | 2261 |  |  |
| Объекты учреждений здравоохранения района |
|  | Яковлевская ЦРБ |  |  |  |
| 1 | Ремонт физиотерапевтического отделения | 330 | Шипилов В.А. | До 01.09.2009г. |
| 2 | Ремонт прачечной | 377 | Шипилов В.А. | До 01.09.2009г. |
| 3 | Ремонт здания морга | 95 | Шипилов В.А. | До 01.09.2009г. |
| 4 | ФАПы : косметический ремонт | 100 | Шипилов В.А. | До 01.09.2009г. |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 90 | Шипилов В.А. | До 01.09.2009г. |
|  | Всего по Яковлевской ЦРБ | 992 |  |  |
|  | Томаровская РБ |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания пищеблока | 100 | Говорун Е.А. | 3 квартал 2009г. |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 30 | Говорун Е.А. | До 01.09.2009г. |
|  | Всего по Томаровской РБ | 130 |  |  |
|  | Всего по учреждениям здравоохранения | 1122 |  |  |

26

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения культуры |
| 1 | Стрелецкая библиотека перевод в другое здание | 2957 | Колпаков А.Н. | Ш квартал 2009 г. |
| 2 | Музей им. М.С. Щепкина капитальный ремонт | 2507 | Колпаков А.Н. | Ш квартал 2009 г. |
| 3 | Завидовский СДК капитальный ремонт | 3374 | Колпаков А.Н. | Ш квартал 2009 г. |
| 4 | Яковлевский СДК внутренний ремонт | 500 | Колпаков А.Н. | Ш квартал 2009 г. |
| 5 | СК х. Красный Отрожек укрепление фундамента клуба | 100 | Колпаков А.Н. | Ш квартал 2009 г. |
| 6 | Текущий ремонт учреждений культуры | 300 | Колпаков А.Н. | До 15.09.2009г. |
| 7 | Промывка и опрессовка тепловых сетей, замеры сопротивлений | 60 | Колпаков А.Н. | До 15.09.2009г. |
|  | Всего по учреждениям культуры | 9888 |  |  |
|  | Итого тю объектам социальной сферы | 13271 |  |  |
| Образовательные учреждения подведомственные департаменту образования, культуры и молодежной политики Белгородской области |
|  | ГОУ НПО ПУ № 23 |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт учебных кабинетов, лабораторий |  | Зам.дирхо АХЧ Преподаватели | До 25.07. 2009г. |
| 2 | Ремонт общежития |  | Зам дир по АХЧ | 25.07.2009г. |
| 3 | Частичная замена пола и косметический ремонт спортивного зала |  | Администрация | До 25.07.2009г. |
| 4 | Замена, канализации и косметический ремонт столовой. |  | Администрация | До 1.08.2009г. |
| 5 | Частичный ремонт системы отопления и проведение промывки и опрессовки |  | Зам дир пс АХЧ | До 25.07.2009г. |
| 6 | Произвести замер сопротивления на объектах училища |  | Зам.дир.по АХЧ | До 25.07.2009г. |
| 7 | Капитальный ремонт крыши ОБК |  | Администрация | До 01.09.2009г. |
| 8 | Произвести текущее обслуживание систем видеонаблюдения и пожаротушения |  | Зам.дир.по АХЧ Инженер по ОТ иТБ | До 01.09.2009г. |
| 9 | Проведение противопожарной обработки чердачных помещений |  | Зам.дир.по АХЧ | До 01.08.2009г. |
| 10 | Частичный ремонт фасадов зданий |  | Администрация | До 01.08.2009г. |

27

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОУ НПО ПУ-16 |  |  |  |
|  | Электрооборудование и системы электроснабжения |  |  |  |
| 1 | Деффектация состояния электрощитовых, электропроводки, электроприборов, осветительных приборов |  | Винников А.А. | До 01.07.2009 г. |
| 2 | Замена электроосветительных приборов |  | Васильченко Ю.Я. | До 01.08.2009 г. |
| 3 | Лабораторные испытания электропроводки и сопротивления изоляции |  | Винников А.А. | До 20.07.2009 г. |
| 4 | ИМЗ с персоналом по электробезопасности |  | Стерлева Е.Ю. | До 30.08.2009г. |
| 5 | Проверка приборов учета потребления электроэнергии |  | Есафьева В.Д. | До 20.07.2009г. |
| 6 | Подготовка энергетического паспорта потребителя энергоресурсов |  | Есафьева В.Д. | До 01.08.2009 г. |
|  | Отопление. Водоснабжение. Канализация |  |  |  |
| 7 | Промывка и опрессовка систем |  | Есафьерл В.Д. | До 20.07.2009г. |
| 8 | Ремонт систем отопления в общежитии и мастерских |  | РСП | До 15.06.2009г. |
| 9 | Ремонт систем канализации в учебном корпусе и общежитии |  | РСП | До 01.08.2009г. |
| 10 | Замена систем водоснабжения в общежитии |  | Локтионова Л.И. | До 01.08.2009г. |
| 11 | Замена подводящего трубопровода холодного водоснабжения в столовой и мастерских |  | Есафьева В.Д. | До 20.06.2009г. |
| 12 | Восстановление приборов учета теплоэнергии |  | Есафьева В.Д. | До 20.07.2009г. |
| 13 | Проверка приборов учета воды |  | Есафьева В.Д. | До 20.06.2009г. |
|  | Санитарно - эпидемиологические мероприятия |  |  |  |
| 14 | Косметический ремонт жилых комнат общежития, кабинетов учебного отдела, обеденного зала столовой, мастерских |  | РСП | До 25.08.2009г. |
| 15 | Дератизация помещений |  | Никифорова Т.М. | До 25.08.2009г. |
| 16 | Побелка подвальных помещений и элеваторных узлов |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт систем вентиляции в столовой, мастерских спортивном зале |  | Есафьева В.Д. | До 01.08.2009г. |

28

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка зданий, помещений |  |  |  |
| 18 | Замена, ремонт, утепление дверей основных и запасных выходов |  | РСП | До 25.08.2009г. |
| 19 | Замена, ремонт, утепление окон |  | РСП | До 25.08.2009г. |
| 20 | Утепление въездных ворот гаражей |  | Рябых А.И. | До 25.10.2009г. |
| 21 | Замена, восстановление остекления мастерских |  | Стерлева Е.Ю | До 25.08.2009г. |
| 22 | Ремонт мягкой кровли спортивного зала |  | Черняева Н.В. | До 20.06.2009г. |
| 23 | Ремонт системы водоотлива зданий |  | Есафьева В.Д. | До 25.08.2009г. |
| 24 | Оклейка окон |  | РСП | До 20.10.2009г. |
|  | Подготовка а/техники |  |  |  |
| 25 | Перевод автотранспорта па осеннее -зимнюю эксплуатацию |  | Рябых \.И. | До 25.10.2009г. |
| 26 | ИМЗ с водительским составом по особенностям эксплуатации а/транспорта в зимних условиях |  | Рябых А.И. | До 25.11.2009г. |
|  | Противопожарная безопасность |  |  |  |
| 27 | Установка АПС и СОУЭ в помещениях социально-бытового блока |  | Есафьев В.М. | До 01.09.2009г. |
| 28 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом |  | Есафьев В.М. | До 25.06.2009г. |
| 29 | Проверка, перезарядка (при необходимости) первичных средств пожаротушения |  | РСП | Июнь-август 2009 г. |
| 30 | Проверка и переукладка рукавов пожарных кранов |  | РСП | Июнь-август 2009г. |
| 31 | Проверка давления воды в системе пожаротушения |  | Есафьева В.Д. | До 01.08.2009г. |
| 32 | ИМЗ с учащимися и постоянным составом |  | Есафьев В.М. | До 10.09.2009г. |
| 33 | Плановое ТО АПС общежития и учебного отдела |  | Есафьева В.Д. | До 20.08.2009г. |
| 34 | Тренировка персонала и учащихся по действиям в чрезвычайных ситуациях |  | Есафьев В.М. | ежемесячно |
|  | ГОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж» |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления |  | Гричихина Н.В. | До 01.07.2009г. |
| 2 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом |  | Гричихина Н.В. | До 01.07.2009г. |
| 3 | Косметический ремонт кабинетов |  | Гричихина Н.В. | До 01.09.2009г. |

29

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Текущий ремонт здания |  | Гричихина Н.В. Литвиненко Н.А | До 01.09.2009г. |
| 5 | Монтаж и проверка работы систем противопожарного водоснабжения |  | Гричихина Н.В. Литвиненко Н.А | До 01.08.2009г. |
| 6 . | Произвести ревизию, ремонт запорной и регулирующей арматуры |  | Гричихина Н.В. | До 01.09.2009г. |
| 7 | Произвести окраску труб в тепловом узле |  | Литвиненко Н.А | До 01.09.2009г. |
| 8 | Оформить паспорта готовности здания колледжа к работе в новом учебном году |  | Гричихина Н.В. | До 01.09.2009г. |
| 9 | Обучить обслуживающий персонал по ПТЭ ПТБ |  | Гричихина Н.В. | До 01.10.2009г. |
| 10 | Оформить Акты по допуску к работе установленных приборов учёта |  | Гричихина Н.В. | До 01.10.2009г. |
| 11 | Перезарядить первичные средства пожаротушения |  | Литвиненко Н.А | До 01.10.2009г. |
| 12 | Утеплить здание, застеклить окна, отремонтировать двери |  | Литвиненко Н.А | До 01.10.2009г. |
| 13 | Произвести установку видеонаблюдения |  | Гричихича Н.В. | в течении года |
| 14 | Заготовить противогололёдный материал |  | Литвиненко Н.А | До 01.11.2009г. |

Заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию

3. Столярова

30

Приложение №4

к постановлению главы

администрации района

от <ff » aestr/rs   2009 года

Мероприятия

по подготовке объектов торговли и общественного питания к работе в осенне-зимний период 2009-2010гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Ответстве нный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Яковлевское ПО | 502,4 |  |  |
| 1 | Выполнить ремонт кровли в магазинах: торговый центр с. Гостищево, № 16 г.Строитель, № 1 п.Яковлево | 29,0 60,0 19,0 | Деревлева Л.Д. | До 10.06.09г До 20.06.09г |
| 2 | Отремонтировать фасады магазинов: № 1 п. Яковлево, № 40 с. Кривцово, № 14 х. Крапивенские дворы, № 18 с.Терновка, № 3 п. Яковлево | 40,0 26,0 9,0 14,0 15,0 | . Деревлева Д.Д | До 5.05.09г. До 5.06.09г. До 1.05.09г. До 1.05.09г. До20.07.09г. |
| 3 | Выполнить текущий ремонт помещения магазина № 16 «Стройматериалы» г.Строитель» | 42,0 | Деревлева Л.Д. | До 15.08.09г. |
| 4 | Провести замену запорной арматуры в тепловых узлах магазинов: № 54 и № 22 с. Гостищево с установкой теплового счетчика | 95,7 | Деревлева Л Д. | До 1.09.09г. |
| 5 | Выполнить ремонт и ревизию всех тепловых узлов по предприятиям торговли и общественного питания; | 12,0 | Деревлева Л.Д. | До 1.09.09г. |
| 6 | Провести промывку и опрессовку внутренних систем отопления восьми предприятий; | 30,0 | Деревлева Л.Д. | До 10.06.09г. |
| 7 | Выполнить ремонт и ревизию газового оборудования 16-ти предприятий с газовым отоплением; | 38,7 | Деревлева Л.Д. | До 1.10.09г. |
| 8 | Выполнить остекление и утепление оконных блоков всех предприятий | 26,0 | Деревлева Л.Д. | До 10.09.09г. |
| 9 | Заменить входные двери в магазине № 23 с. Быковка и провести текущий внутренний ремонт помещения. | 42,7 | Деревлева Л.Д. | До 1.07.09г |

31

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Экополис» | 285 |  |  |
| 1 | Проведение в порядок фасада здания (утепление и ремонт окон, дверей, фундамента, стен) | 30 | Каширин А.В. | 15.08.09г |
| 2 | Частичная замена поврежденной кровли здания, ремонт конструкции элементов крыши | 60 | Каширин А.В | 15.08.09г |
| 3 | Подготовка котельной к отопительному сезону | 120 | Максимов А.Л. | 15.08.09г. |
| 4 | Подготовка внутренних инженерных сетей к осеннему сезону (промывка труб, замена и ремонт поврежденных труб, батарей, кранов, вент, шахт) | 60 | Максимов А.Л. | 15.08.09г. |
| 5 | Подготовка наружных инженерных сетей к осеннее зимнему сезону | 15 | Каширин А.В. | 15.08.09г |
|  | Томаровское сельпо | 1115 |  |  |
| 1. | Ремонт кровли Торговый центр с. Алексеевка маг. № 32 | 860 | Чулошников | Сентябрь 2009г. |
| 2 | Ремонт плиточного покрытия, укрепление бордюрных камней, ступеней, установка перил ограждения а) маг. «Ветеран» п. Томаровка б) маг. №29 с. Завидовка в) маг. № 28 с. Черкасское г) маг. №30 с. Подымовка д) маг. №40 с. Дмитриевка | 5,0 25,0 3,0 3,0 25,0 | Чулошников | Сентябрь 2009г. |
| 3 | Обеспечение магазинов внутренними водопроводными и канализационными сетями с устройством сан. узлов, маг. ТПС №8 с. Пушкарное | 20,0 | Чулошников | 01.08.09г. |
| 4 | Реконструкция внутренних сетей водопровода и канализации а) маг. №16 с. Стрелецкое б) маг. №3 с. Бутово в) маг. 29 с. Завидовка г) маг. №16 с. Кустовое | 15,0 30,0 20,0 25,0 | Чулошн ikob | 01.08.09г. |
| 5 | Реконструкция сетей отопления т ремонт отопительных приборов, а) маг. №16 с. Кустовое б) маг. №15 п. Томаровка в) маг. Продмаг №2 п. Томаровка | 40,0 1,0 5,0 | Чулошников | 10.10.2009г. |
| 6 | Замена котла с установкой насоса а) маг. №16 с. Кустовое | 30,0 | Чулошнкков | 10.10.2009г. |
| 7 | Замена расширительного бака а) маг. №13 с. Казацкое | 8,0 | Чулошников |  |
|  | ООО «Городской рынок» | 396,6 |  |  |
| 1 | Профилактические мероприятия по подготовке электрогенераторов к отопительному сезону | 2,0 | Калашников А.А. | До 01.09.2009г. |

32

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Частичная замена окон крытом рынке и административном корпусе | 65,0 | Семикопенко С.Г. | До 01.06.2009г. |
| 3 | Косметический ремонт уличных секций | 10,0 | Семикопенко С.Г. | До 01.07.2009г. |
| 4 | Очистка сливных колодцев | 5,0 | Семикопенсо С.Г. | До 01.08.2009г. |
| 5 | Частичный ремонт кровли | 200,0 | Семикопенко С.Г. | До 01.10.2009г. |
| 6 | Косметический ремонт в административном здании | 30,0 | Семикопенко С.Г. | До 01.10.2009г |
| 7 | Ремонт территории рынка -асфальтобетонное покрытие | 1,5 | Семикопенко С.Г. | Август 2008г. |
| 8 | Монтаж питающей силовой линии | 34,8 | Калашников А.А. | Ноябрь 2008г. |
| 9 | Установлена Сплит-система «POLAIR» SM218S | 48,3 | Калашников А.А. | Июль 2008 г. |
|  | Универсальный рынок ООО «Глория» | 3,882 |  |  |
| 1 | Частичный ремонт кровли здания, капитальный ремонт канализации, канализационной ямы, ремонт площадки для контейнеров по вызову ТБО, установка счетчика воды, окраска наружных стен здания, установка торговых мест для с/х производителей, замена оконных проемов, демонтаж конструкций дверей, устройство покрытий из линолеума, укладка керамической плитки, подготовка системы отопления к работе ( промывка, прессовка, ремонт запорной и регулирующей арматуры). | 2,382 | Фомичев Е.М. | Январь2008-февраль 2009г.г. |
| 2 | Капитальный ремонт подсобного помещения, установка теплосчетчика, ремонт системы отопления, замена окон на первом этаже ремонт подвального помещения. | 1,5 | Фомичев Е.М. | Фераль2009г. -март-2010г. |
|  | ООО «Лидер» | 8,3 |  |  |
| 1 | Смена арматуры |  | Саруханян Л.И. | 12 мая 2009г. |
| 2 | Смена задвижек |  | Саруханяь Л.И. |  |
| 3 | Смена краншаровой |  | Саруханян Л.И. |  |
| 4 | Установка заглушек на трубопроводах |  | Саруханян Л.И. |  |
| 5 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых |  | Саруханян Л.И. |  |
|  | ИП Сергеев м-н «Шатура» | 6,0 |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание газового оборудования | 6,0 | Парфенов А.А. | 25.09.09г. |
|  | ИП Авдеев | 9,6 |  |  |
| 1 | Произведена промывка и опрессовка системы отопления | 3,6 | Ляшев А. | Октябрь |
| 2 | Утеплена крыша и двери | 6,0 | Ляшев'А. | ноябрь |

33

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Почернин | 6,0 |  |  |
| 1 | Профобслуживание газового оборудования | 6,0 | МРГ | До 15.10.09г. |

Первый заместитель главы администрации района

А. Стешенко